## Slide 1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
UPS ORION
Практическая / самостоятельная работа № 1 • РТУ МИРЭА
01 / 15
Как спроектировать ИС,
которая меняет маршрут доставки
РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС · ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ДО 2016 ГОДА
БЫЛО
Решение по опыту
ИЗМЕНЕНИЕ
Оптимизация + данные
СТАЛО
Порядок остановок
Ваздаев Даниил Ильич · УИБО-09-23
Notes: Здравствуйте! Меня зовут Ваздаев Даниил Ильич, группа УИБО-09-23, РТУ МИРЭА. Представляю разбор системы UPS ORION по дисциплине «Проектирование информационных систем». Здесь интересен не только алгоритм маршрутизации, но и переход от производственной проблемы к требованиям, архитектуре и внедрению. Основной вопрос такой: как встроить математическое решение в ежедневную работу, чтобы рассчитанный маршрут действительно выполнялся? Я рассматриваю первоначальное внедрение, завершенное в 2016 году. Фактическую основу дают открытые публикации, прежде всего интервью представителя UPS Джека Левиса. При этом схемы процессов, UML, логическая архитектура и учебный календарный план являются моей реконструкцией, а не внутренними документами компании. Это разграничение позволяет обсуждать проектные решения, не выдавая предположения за установленные факты. Сначала определим границы задачи, затем проследим изменения процесса и условия получения результата.

## Slide 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Один процесс вместо обзора всей компании
Факты о назначении и разработчике: интервью Jack Levis, UPS [1]. Границы — авторские.
02 / 15
UPS
Логистика и доставка
Разработчик ORION —
сама UPS
Объект анализа
Дневной маршрут
одного водителя
Доставки + заборы
Вне границ
Межгород и сортировка
Оптимизация всей сети
и поздние версии
Задания дня
Последовательность
Выполнение
Notes: UPS занимается доставкой отправлений, однако для проектирования нельзя брать всю деятельность компании как один неделимый процесс. В этой работе единица анализа значительно уже: дневной маршрут одного водителя с заданным набором остановок и обязательствами обслуживания. Начало процесса связано с подготовкой задания, окончание — с получением данных о выполнении и разбором отклонений. Между этими точками необходимо выбрать осуществимый порядок посещений. Сортировка посылок, магистральные перевозки и распределение потоков между всеми объектами сети остаются за границей модели. Они влияют на входные условия, но здесь не оптимизируются. Такое ограничение важно практически: иначе непонятно, кто отвечает за результат и с чем сравнивать улучшение. Для выбранного процесса можно обсуждать пробег, соблюдение обязательств, качество плана и способность сотрудника использовать его в реальной рабочей смене.

## Slide 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Рост сложности делает опыт недостаточным
Менее плотные жилые доставки и запрос на персонализацию — факты [1], Q1. Причинная схема — вывод.
03 / 15
Меньше плотность
Больше расстояние
между остановками
Больше условий
Ожидания клиентов
и требования сервиса
Сложнее выбор
Снизить пробег,
сохранив обслуживание
Задача ИС — улучшить решение, а не просто оцифровать работу
Notes: Предпосылка внедрения — увеличение сложности доставки, а не просто желание заменить бумажную работу компьютером. При росте числа остановок становится труднее одновременно учитывать расстояния, обязательства перед клиентами и особенности территории. Дополнительное значение имеет изменение структуры спроса: доставки частным получателям могут быть менее плотными, чем обслуживание крупных деловых адресов. Поэтому одинаковое количество отправлений не обязательно означает одинаковую сложность маршрута. Клиентские требования также ограничивают свободу перестановки остановок: самый короткий путь не всегда обеспечивает нужное обслуживание. Опытный водитель умеет учитывать многие местные особенности, но сравнить большое количество допустимых последовательностей вручную затруднительно. Отсюда возникает потребность в поддержке решения. Причинная цепочка здесь следующая: усложнение условий повышает нагрузку на человека, ручной выбор становится ограничением, а оптимизация должна учитывать реальные правила, а не только геометрическое расстояние.

## Slide 4
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
AS-IS: порядок уточняет человек
Реконструкция [1]. Укрупнённая схема; подробная Activity Diagram — diagrams/as_is.puml
04 / 15
ТЕ ЖЕ ВХОДЫ И ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА
PFT
Задания
и условия
Планировщик
Проверка
заданий
Водитель
Порядок
по опыту
Водитель
Доставка
отправлений
Водитель / ИС
Результаты
выполнения
Узкое место: ручной выбор порядка
Не все варианты удается сопоставить
Отклонение → повторное решение
Риск лишнего пробега и задержки
До ORION уже была PFT. Это не переход «с бумаги в компьютер».
Notes: В исходном процессе UPS уже использовала PFT. Поэтому изображать состояние до ORION как полностью неавтоматизированную работу было бы неверно. В нашей реконструкции PFT предоставляет подготовленные сведения, планировщик работает с заданием, а водитель выбирает порядок посещений, существенно опираясь на опыт. Далее выполняется доставка. Если появляются исключения, решения пересматриваются вручную, после чего данные выполнения возвращаются для анализа. Обратите внимание: проблема находится не в отсутствии информации вообще, а в способе преобразования информации в последовательность действий. Два человека могут по одному набору заданий выбрать разные маршруты, причем объяснить разницу и устойчиво воспроизвести лучший вариант непросто. При этом опыт водителя остается ценным источником знаний о территории. Задача новой системы — не объявить этот опыт ненужным, а дополнить его проверяемым расчетом и организованной обратной связью.

## Slide 5
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Каждой проблеме — проверяемое требование
Основания: данные, стабильность маршрута и управление изменениями [1], Q4–Q7. Требования — реконструкция.
05 / 15
ПРОБЛЕМА
ТРЕБОВАНИЕ
ЧТО ПРОВЕРЯЕМ
Ручное сравнение
Оптимизация с ограничениями
Пробег при том же задании
Неточные карты
Контроль качества данных
Пригодность входов
Непринятие маршрута
Учет опыта + обучение
Выполнимость и принятие
Нет данных о частоте ошибок — нет вымышленных процентов.
Notes: Из узких мест следует выводить конкретные требования. Первое соответствие: ручной выбор последовательности требует оптимизации с ограничениями обслуживания. Недостаточно потребовать просто «короткий маршрут», потому что такой критерий может противоречить обязательствам доставки. Второе соответствие: ошибки карт и координат требуют проверки исходных данных и понятной процедуры исправления. Быстрый расчет на неверном входе способен ускорить принятие плохого решения. Третье соответствие: трудности принятия рекомендаций водителями требуют обучения, объяснения логики и обработки обратной связи. Это не дополнительная активность после разработки, а условие работоспособности процесса. В учебном проекте я также закладываю сохранность заданий и диагностируемые отказы. Если решение не найдено, система должна сообщить об этом, а не представить неполный маршрут как успешный. Такая прослеживаемость связывает каждое требование с наблюдаемой проблемой и будущей приемочной проверкой.

## Slide 6
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ORION автоматизирует выбор последовательности
Собственные PFT и ядро UPS; более 200 000 вариантов за секунды — по интервью [1], Q2–Q3.
06 / 15
Входы
Задания PFT
Картографические данные
Условия обслуживания
Ядро ORION
Математическая
оптимизация
с ограничениями
Выход
Порядок остановок
для водителя
Не робот-доставщик
> 200 000
вариантов маршрута анализируются за секунды
Notes: ORION получает сведения о заданиях, карты и ограничения, после чего математическое ядро определяет порядок остановок. Это собственная разработка UPS в области исследования операций, работающая поверх существующей PFT. В интервью Джек Левис говорит об анализе более двухсот тысяч вариантов за секунды. Число показывает масштаб автоматизированного поиска, но не означает, что система перебирает абсолютно все возможные маршруты или гарантирует универсальный норматив времени ответа. Для нас важнее разделение ответственности: исходные системы описывают задачу, оптимизационная модель ищет допустимое решение, а результат становится рекомендацией для выполнения. Оптимальность также нельзя понимать исключительно как минимальный пробег. Необходимо соблюдать ограничения и учитывать пригодность маршрута для повседневной работы. Поэтому ORION следует рассматривать как часть информационной системы поддержки операционных решений, а не как изолированную формулу, автоматически устраняющую все организационные проблемы.

## Slide 7
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
TO-BE: система считает, человек выполняет
Реконструкция [1]. Укрупнённая схема; подробная Activity Diagram — diagrams/to_be.puml
07 / 15
ТЕ ЖЕ ВХОДЫ И ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА
PFT
Задания
и условия
ORION
Проверка
данных
ORION
Расчет порядка
остановок
Водитель
Доставка
отправлений
Водитель / ИС
Результаты
выполнения
Ошибка данных → остановка расчета
Исправление → новый расчет
или резервный план
Отклонение в пути → разбор с человеком
Непрерывный пересчет не приписывается
первоначальной версии 2016 года
Автоматизировано решение о последовательности. Доставку выполняет человек.
Notes: В целевом процессе сохраняются те же начало, окончание и единица анализа. Меняется центральный механизм выбора: система проверяет входные данные и рассчитывает последовательность остановок. Если проверка выявляет проблему, человек организует исправление или использует заранее согласованный резервный порядок работы. Водитель получает маршрут, выполняет доставку и обрабатывает ситуации, которые требуют решения на месте. Затем результаты используются для оценки и уточнения процесса. Это перераспределение работы: рутинное сравнение вариантов передается системе, ответственность за исключения и качество условий остается у людей. Здесь важно историческое ограничение. В интервью 2017 года непрерывные предложения в пути и навигация описывались как дальнейшее развитие. Поэтому на этой схеме первоначальной ORION нет бесконечного автоматического пересчета после каждого события. Нельзя незаметно переносить более поздние возможности в проект, граница которого заканчивается первоначальным внедрением 2016 года.

## Slide 8
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Варианты использования: цели, не код
UML Use Case — учебная реконструкция [1]. Подробная спецификация: docs/use_case_specification.md.
08 / 15
ORION — учебная граница системы
Планировщик
Водитель
Руководитель
доставки
PFT
Внешняя ИС
Сервис карт
Внешняя роль
Сформировать
маршрут
Получить
маршрут
Оценить
выполнение
Проверить
исходные данные
«include»
Notes: Диаграмма вариантов использования показывает цели участников, а не очередность технических вызовов. Планировщик формирует маршрут, водитель получает его, руководитель оценивает выполнение. Для формирования обязательна проверка исходных данных, поэтому здесь используется отношение include. Получение маршрута и оценка выполнения остаются самостоятельными вариантами использования: то, что они происходят позже, само по себе не создает отношения включения. PFT и картографический сервис показаны как вторичные акторы относительно границы ORION. Слово «сервис» здесь обозначает роль предоставления картографических сведений, а не доказанного внешнего поставщика. Главный сценарий подробно раскрыт в отдельной спецификации: от запроса планировщика до сохранения пригодного маршрута. Для ошибок предусмотрены альтернативные потоки. Недоступный источник, плохие координаты или невозможность найти допустимое решение не должны маскироваться успешным статусом. Поэтому исключения — часть требований, а не примечание к счастливому сценарию.

## Slide 9
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Архитектура: слои известны только логически
Реконструированная архитектура на основании доступного описания решения [1]. Физическая топология не установлена.
09 / 15
РЕКОНСТРУКЦИЯ · МНОГОСЛОЙНАЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ МОДЕЛЬ
Клиенты: планировщик · водитель · руководитель
Прикладной слой ORION
Проверка входов → собственное ядро UPS → выдача маршрута
Данные: задания · ограничения · версии маршрутов
PFT
Подтверждено [1]
Карты
Подтверждено [1]
Облако? СУБД? Микросервисы? В найденных источниках не установлены.
Notes: Архитектура на слайде является логической многослойной клиент-серверной реконструкцией. Она разделяет пользовательское взаимодействие, прикладную обработку, оптимизационное ядро и работу с данными. Такое разделение помогает определить ответственность и локализовать причины отказа. Например, ошибка исходных координат и ошибка расчета могут приводить к похожему неудобному маршруту, но требуют разных способов исправления. Подтвержденная основа — существующая PFT, собственное ядро UPS и важность картографических данных. Конкретное физическое развертывание из этих фактов не следует. Мы не знаем по рассмотренным материалам, какие именно СУБД, протоколы или облачные платформы применялись, и не объявляем систему микросервисной. Клиент-серверное представление здесь — удобная модель взаимодействий, а не установленная топология промышленной инфраструктуры. На защите принципиально отделять разумное проектное предложение от технической характеристики, для которой требуется прямой источник.

## Slide 10
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЖЦ: итерации разработки, внедрение по частям
Наиболее подходящая модель ЖЦ, а не установленная методология UPS. Полевые тесты и критерии площадок — факт [1].
10 / 15
01
Анализ
требований
02
Проектирование
03
Реализация
и проверки
04
Внедрение
05
Эксплуатация
Обратная связь полевых тестов
Перед площадкой
Данные и персонал готовы
После площадки
Критерии приемки выполнены
Notes: Жизненный цикл представлен пятью стадиями: обследование и требования; подготовка данных и проектирование; разработка и испытания; пилот и внедрение; эксплуатация и улучшение. Внутри предполагаются итерации, а расширение охвата идет инкрементально, по готовым площадкам. Это учебная интерпретация, не утверждение о применении Scrum в UPS. Переход между стадиями определяется не одним календарем. До испытаний нужны пригодные данные и согласованные ограничения; до запуска — обученные пользователи, поддержка и приемлемый результат проверок; после пилота — основания для расширения. Открытое интервью подтверждает значение критериев готовности и полевых проверок, включая одиннадцать разных тестов. Их подробное содержание не опубликовано, поэтому собственные приемочные процедуры мы обозначаем как предложения. Обратная связь может вернуть команду к данным или модели. Именно поэтому жесткая однократная последовательность хуже отражает логику такого проекта, чем управляемые повторения.

## Slide 11
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
График проекта: что подтверждено источниками
Исторический Гант: [1], [5]. Период и вехи показаны с точностью до года. Учебный график площадки — отдельный файл.
11 / 15
Прототипирование → запуск → распространение решения
Notes: На графике разделены длительный этап и отдельные события. Интервью после внедрения подтверждает начало исследований в 2003 году, первый полевой тест в 2008 году и завершение внедрения в 2016 году. Первичный пресс-релиз UPS дополнительно указывает период прототипирования с 2008 по 2011 год и официальный запуск в 2013 году. Поэтому полоса на диаграмме относится только к опубликованному периоду, а ромбы обозначают вехи. Их положение внутри года условно: точные месяцы не установлены. Нельзя автоматически считать весь промежуток между двумя вехами отдельной стадией разработки. В материалах проекта дополнительно сохранен оценочный график одной площадки на семнадцать недель. Он нужен для учебного планирования, но не заменяет историю UPS. В апреле 2016 завершение еще прогнозировалось; сообщение о состоявшемся завершении взято из последующего интервью. Так источники разных лет дополняют, а не подменяют друг друга.

## Slide 12
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Результат: меньше пробег и стоимость обслуживания
Оценки UPS, опубликованные в интервью 2017 года [1]. Эффект ORION отдельно от PFT; не независимый аудит.
12 / 15
Нет абсолютной базы → нельзя честно показать процент снижения или ROI.
Notes: В интервью приведена оценка UPS: сокращение пробега на сто миллионов миль в год и ежегодный экономический эффект от трехсот до четырехсот миллионов долларов. Корректно говорить именно об оценке компании, а не о результате независимого аудита. Эти показатели относятся к масштабу внедрения, поэтому переносить их напрямую на одну учебную площадку нельзя. В использованном материале нет сопоставимой исходной базы, позволяющей честно рассчитать процент сокращения пробега. По этой причине процентов на слайде нет. Отдельно упоминаемый результат PFT — восемьдесят пять миллионов миль — также нельзя автоматически складывать с эффектом ORION: это другое решение и другой контекст оценки. Для собственного пилота потребовались бы базовый период, сопоставимые условия и контроль качества обслуживания. Главный вывод из опубликованных цифр — значимость оптимизации в крупной операции, а не готовая формула экономии для любого предприятия.

## Slide 13
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Развитие: прогноз времени остановки и его риска
Авторское предложение. Не утверждение о текущих возможностях UPS и не обещание измеренного эффекта.
13 / 15
Данные
История остановок
Контекст маршрута
Машинное обучение
Время +
неопределенность
Оптимизатор
Резерв времени
при высоком риске
Человек
Контроль
исключений
Проверка в пилоте: меньше опозданий без ухудшения пробега и безопасности
При недоверии к модели → базовый расчет. Минимизация персональных данных.
Notes: В качестве авторского направления развития предлагается прогнозировать длительность остановки методами машинного обучения. Идея не заменяет оптимизатор: прогноз вместе с оценкой неопределенности помогает сформировать резерв времени, который затем учитывает математическая модель. Человек сохраняет возможность проверить спорные условия. Для обучения нужны история остановок и релевантный контекст, но не избыточные персональные сведения. Критично избежать утечки будущей информации в обучение и проверить переносимость результата на другие условия. Пилот должен сравнивать подход с базовым решением без такого прогноза на сопоставимых маршрутах. Измерять следует не только ошибку модели, но и соблюдение обязательств, пробег, переработки и частоту вмешательств. Если прогноз точнее, а обслуживание хуже, улучшение не доказано. Экономический эффект остается гипотезой. Я не обещаю процент экономии и не утверждаю, что такая идея является новой для самой UPS.

## Slide 14
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Успех ИС = решение + данные + изменение работы
Полные URL и реестр фактов — research/sources.md и research/case_analysis.md. Обозначения: факт / вывод / реконструкция.
14 / 15
Решение
Выбор порядка
остановок
Данные
Точные карты
и ограничения
Люди
Испытания
и принятие
Опорные источники
[1] Jack Levis, UPS — интервью ODBMS, 2017
[4] INFORMS / ORMS Today — «ORION: результат для UPS», 2016
[4] Архив: 16.05.2025. [5] UPS — пресс-релиз о запуске, 12.04.2016 (GlobeNewswire).
Notes: Подведу итог. Кейс показывает последовательную связь между проблемой процесса, требованиями к данным и алгоритму, изменением ролей и проверкой эффекта. Главный источник — интервью Джека Левиса на ODBMS за август 2017 года; дополнительную профессиональную перспективу дает публикация INFORMS. Эти материалы позволяют обсуждать историю и заявленные результаты, но не восстанавливают все внутренние технические детали. Поэтому реконструкции явно отделены от фактов. Практический вывод состоит в том, что внедрение нельзя свести к покупке или написанию оптимизатора. Нужны достоверные карты, понятные правила обработки ошибок и сотрудники, способные применять рекомендации. В интервью масштаб команды внедрения доходил до семисот человек, что подчеркивает организационную сторону изменений. Успех здесь связан с сочетанием решения, качества данных и работы с людьми. Именно эту связку важно сохранить при проектировании собственной информационной системы.

## Slide 15
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Вопросы другим мини-группам
Ответы для выступающего и дополнительные вопросы — docs/questions.md.
15 / 15
1
Какое звено AS-IS ограничивало качество решения?
2
Почему ошибка карты может обесценить хороший алгоритм?
3
Почему нельзя назвать архитектуру микросервисной по этой схеме?
4
Что изменить при росте нагрузки в десять раз?
5
Какой пилот докажет пользу ML, а не только точность прогноза?
Главный вывод: проектировать нужно не алгоритм отдельно, а весь процесс принятия решения.
Notes: В завершение предлагаю вопросы для обсуждения с командами. Что станет ограничивающим звеном такого решения: расчет, подготовка данных или принятие рекомендаций сотрудниками, и как это проверить? Как обнаружить ситуацию, когда плохой маршрут вызван ошибкой карты, а не оптимизатора? Почему логическая схема не дает права объявить облако и микросервисы установленными фактами? Что потребуется измерить и изменить при десятикратном росте нагрузки, прежде чем выбирать способ масштабирования? И какой пилот действительно покажет пользу прогноза длительности остановок для доставки, а не только улучшение статистической метрики? Для каждого ответа важно назвать проверяемый критерий и границы вывода. Развернутые ответы на семь вопросов вынесены в отдельный документ. Предлагаю сначала обсудить ограничивающее звено: от его определения зависит, даст ли следующий шаг пользу всему процессу, а не отдельному компоненту. Спасибо за внимание.